退休人员名册打印小程序

需求说明

业务边界、技术基线与验收标准

原生离线  静态依赖  Windows 7 SP1 验证  门禁式交付

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v2.1（SP1 修订，2026-10-03） |
| 文档状态 | 开发与验收共同基线 |
| 开发周期 | 7 个连续工作日 |
| 团队规模 | 4 人：开发 A、开发 B、开发 C、Reviewer R |
| 适用环境 | Windows 7 SP1 6.1.7601，32 位主发行包；VirtualBox 纯净虚拟机验证 |
| 编制日期 | 2026-09-21 |

本说明确认甲方需要的本地 Excel 名册整理与打印能力，并冻结乙方在七日冲刺中必须交付的原生程序边界。

1 执行结论

本项目交付一个单机离线的 Windows 桌面程序。维护人员导入现有 Excel 人员表后，可维护人员档案、按业务条件生成名单、生成可直接打印的 Excel，并在未安装 Microsoft Excel 的计算机上完成导出和本机打印。程序以 32 位原生可执行文件为主发行包，必须在 Windows 7 SP1 32 位和 64 位纯净虚拟机中通过启动、导入、筛选、导出、预览、打印和恢复验证。

| 决策 | 已冻结内容 | 不采用的方案 |
| --- | --- | --- |
| 实现语言 | C++14 为主工程；C 仅用于第三方底层库。 | C# 主工程，因为目标机需安装 .NET Framework；解释型或浏览器程序。 |
| 桌面界面 | Win32 API 与 Common Controls 6，Unicode 窗口和系统标准控件。 | Qt、Electron、浏览器内核等大型界面运行时。 |
| 数据与文件 | SQLite 单文件数据库；静态 xlsx 导入与导出组件；UTF-8 文件边界。 | 数据库服务、云端存储、目标机上的 Office 自动化。 |
| 交付形态 | 一个主 exe 加数据目录、模板目录、备份目录；不附带 DLL。 | 要求用户自行安装 VC++、.NET、Java、Python 或 Excel。 |

2 业务范围与不纳入范围

| 范围 | 首期必须交付 | 首期不纳入 |
| --- | --- | --- |
| 人员数据 | 本地 xlsx 导入、字段映射、重复候选提示、人员新增修改、在世与去世状态、历史保留。 | 与人事系统在线同步、跨单位实时协同。 |
| 名单业务 | 周岁、当年年龄、党龄、重阳节年龄段、党龄 50 周年、组合筛选、拼音排序、固定编号与当次序号。 | 自动判断困难、患病或慰问状态。 |
| 输出与打印 | 字段勾选、列序、字号、签字栏、分页、重复表头、A4 预览、物理打印和可打印 xlsx。 | 云端模板市场、手机端、复杂审批流。 |
| 数据安全 | 导入前预检、确认后入库、操作前备份、恢复、导入批次与操作日志。 | 多用户权限服务器和联网身份认证。 |

3 已批准技术栈与构建规则

| 层 | 固定选型 | 使用方式与理由 |
| --- | --- | --- |
| 主工程 | C++14，MSVC 2017 15.9，v141_xp 工具集 | 编译目标锁定 Win7；采用 /MT 静态链接 C/C++ 运行库；不依赖目标机 VC++ Redistributable。 |
| 编译与工程 | CMake 3.15（正式构建）+ XMake 2.9.x（开发辅助）+ Visual Studio 2017 Build Tools | 仅在开发机使用；CMake 生成正式 Win32 Release，XMake 负责快速本地构建与配置复核；两者均固定为 C++14、/MT、0x0601。 |
| 用户界面 | Win32 API、Common Controls 6、GDI、PrintDlgEx | 使用系统已带控件实现向导、列表、筛选、预览和打印；不携带界面框架。 |
| 本地存储 | SQLite 3.45.3 amalgamation，静态编译 | 人员、标签、模板、导入批次、操作记录与备份索引写入单一数据库文件。 |
| xlsx 导入 | xlsxio_read 0.2.35，Expat 2.2.10，zlib 1.2.13，全部静态编译 | 读取 xlsx 工作表、表头和单元格；不调用 Excel COM。 |
| xlsx 导出 | libxlsxwriter 1.1.5，zlib 1.2.13，全部静态编译 | 生成带列宽、字号、纸张、打印区域、分页和重复表头的 xlsx。 |
| 测试 | CMake CTest 加自建单元测试程序 | 测试程序随源码构建，不将测试框架或运行时带入交付包。 |

构建包约束：发布前以 dumpbin 或等效依赖检查确认主程序不依赖非系统 DLL；允许使用 Windows 7 自带的 kernel32、user32、gdi32、comctl32、comdlg32、shell32、advapi32、ole32 和 winspool。

3.1 CMake 与 XMake 的固定用法

| 工具 | 职责与配置文件 | 固定执行步骤 | 产物用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMake 3.15 | CMakeLists.txt 是唯一正式构建定义。配置 Win32、C++14、/MT、Unicode、WINVER/_WIN32_WINNT=0x0601 和全部静态依赖。 | cmake -S . -B build\vs2017-win32-release -G "Visual Studio 15 2017" -A Win32 -DAPP_STATIC_RUNTIME=ON -DAPP_ENABLE_TESTS=ON cmake --build build\vs2017-win32-release --config Release ctest --test-dir build\vs2017-win32-release -C Release --output-on-failure cmake --install build\vs2017-win32-release --config Release --prefix dist\candidate | 唯一可送入 Win7 VM 的候选包、交付包和构建证据来源。 |
| XMake 2.9.x | xmake.lua 镜像 CMake 的语言、架构、宏、/MT 和静态依赖；不拥有另一套业务源文件或发布规则。 | xmake f -p windows -a x86 -m release --toolchain=msvc --vs=2017 xmake build xmake run roster_tests xmake install -o dist\xmake-check | 开发机快速构建、增量编译和配置漂移检查；不得替代 CMake 候选包。 |
| 一致性检查 | C 在 D2 建立 CMakeLists.txt 与 xmake.lua；A/B 不直接修改编译旗标或第三方依赖定义。 | 每次依赖、宏或目录改动后，先跑 CMake Release+CTest，再跑 XMake；记录两次的编译器、x86、/MT、0x0601、dumpbin 依赖和测试结果。 | 若两者配置或结果不一致，修复构建定义后才允许进入 Gate；Win7 仅验证 CMake 候选包。 |

4 程序架构与模块边界

| 模块 | 唯一职责 | 公开输入与输出 | 不得承担的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Win32 界面 | 显示首页、导入向导、人员列表、筛选器、模板编辑和打印预览。 | 调用应用服务；显示结构化结果与错误。 | 直接访问 SQLite 或 xlsx 文件。 |
| 应用服务 | 编排导入、维护、筛选、导出、备份和恢复用例。 | 输入 DTO；输出 Result、错误码和可显示提示。 | 包含窗口控件代码或 SQL 拼接。 |
| 领域规则 | 年龄、党龄、纪念名单、编号、排序和状态规则。 | Person 与 FilterSpec；输出人员集合与统计数。 | 读取 UI 状态或写文件。 |
| 仓储与数据库 | SQLite 事务、查询、备份元数据与导入批次。 | 参数化查询；输出领域数据。 | 生成打印版式。 |
| xlsx 适配器 | 读取源表、创建导出工作簿和错误报告。 | 文件路径与映射；输出行数据或 xlsx 文件。 | 决定人员业务规则。 |
| 打印适配器 | GDI 预览和打印，使用模板渲染名单。 | PrintModel；输出页数、打印结果与错误。 | 重新筛选或修改数据库。 |

5 核心数据和业务规则

| 对象 | 必须字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| Person | person_id、姓名、拼音排序键、出生日期、入党日期、在世状态、离世日期、人员类别、干部级别、政治面貌。 | person_id 不复用；去世为状态变更，不物理删除。 |
| Tag | person_id、标签代码、标签值、更新时间。 | 困难、长期患病、慰问等只由维护人员更新。 |
| ImportBatch | 批次号、源文件、工作表、记录数、异常数、重复候选数、执行时间。 | 预检未确认前不得写正式 Person 数据。 |
| PrintTemplate | 模板名、字段清单、列序、列宽、字号、纸张、方向、边距、每页人数、签字列。 | 新模板只改配置，不修改筛选核心。 |
| ExportLog | 模板、筛选条件摘要、人数、输出路径、时间。 | 导出人数和排序必须与当前筛选结果一致。 |

| 规则编号 | 规则 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 周岁按当前日期计算完整年龄；当年年龄按目标年份减出生年份。 | 跨年、生日当天、生日未到和缺失出生日期样例均正确。 |
| R02 | 重阳节默认选择当年 70、75、80、85 岁及 90 岁以上的在世人员。 | 71 至 74 等非规则年龄不得误入。 |
| R03 | 党龄按目标年份减入党年份；50 周年要求政治面貌为党员且结果等于 50。 | 非党员、缺失日期和非 50 年不得误入。 |
| R04 | 默认按拼音排序键、姓名、person_id 稳定排序。 | 多音字修改排序键后列表和导出一致。 |
| R05 | 固定人员编号与当次打印序号分离。 | 固定编号不变；当次序号从 1 连续生成。 |

6 Windows 7 SP1 与 VirtualBox 验证基线

| 测试资产 | 固定配置 | 保留证据 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟机一 | VirtualBox 中 Windows 7 SP1 32 位 6.1.7601；已安装 SP1、无 Office、无 .NET、无 VC++ Redistributable。 | 基础快照、系统版本截图、已安装程序清单。 |
| 虚拟机二 | VirtualBox 中 Windows 7 SP1 64 位 6.1.7601；同样保持无额外运行库。 | 基础快照、系统版本截图、已安装程序清单。 |
| 快照策略 | 00_Base 纯净系统，10_DevCheck 仅用于开发核验，20_ReleaseClean 用于最终回归；最终回归只能从 00_Base 恢复后开始。 | 每次测试的快照名、构建版本、开始和结束时间。 |
| 执行方式 | 共享文件夹只用于传入候选包和脱敏样表；测试在来宾系统本地目录执行。 | 命令、截图、日志、导出 xlsx、打印预览页和恢复结果。 |

L0：开发机编译、单元测试、静态依赖检查。L1：开发机端到端脱敏样表测试。L2：Win7 SP1 两台虚拟机真实启动、导入、筛选、导出、预览、打印和恢复。L3：从 00_Base 恢复后的纯净发布回归。

7 验收标准与交付物

| 验收项 | 通过条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 原生兼容 | 32 位候选包在 Win7 SP1 32/64 位启动，无缺 DLL、API 或运行库错误。 | 两台 VM 截图、日志与依赖检查结果。 |
| 数据导入 | 脱敏样表映射后，成功数、异常数和重复候选数与人工核对一致。 | 导入批次记录、异常报告、对账表。 |
| 业务筛选 | 常用名单和组合筛选与人工样例一致，年龄和党龄边界正确。 | 规则单测和端到端结果截图。 |
| 输出打印 | 三类默认模板的 xlsx 可由 Excel 打开；本机预览 A4 无截断、重复表头正确、签字栏可用。 | 导出文件、预览截图、打印测试记录。 |
| 恢复可靠性 | 导入或修改后可恢复备份；人数、状态数和抽样字段一致。 | 备份文件、恢复日志和对账结果。 |
| 交付包 | 包含 exe、数据目录结构、模板、用户手册、管理员手册、构建说明、依赖清单和测试报告。 | 交付清单与 R 签字结论。 |

Windows 7 目标基线修订记录

2026-10-03，依据 OD-0002，目标环境由 Windows 7 RTM 6.1.7600 修订为 Windows 7 SP1 6.1.7601，覆盖 x86 与 x64。原 v2.0 为历史基线，可从 Git 历史复核。

32 位主发行包、C++14、静态依赖和 WINVER/_WIN32_WINNT=0x0601 保持不变。虚拟机不得额外安装 Office、.NET 或 VC++ Redistributable。未新增 Windows Edition 限制，本修订不代表 Gate 0 通过。完整决定见 docs/decisions/OD-0002-Windows7-SP1目标基线.md。